PROGRAMA INOVA TALENTOS – IPT OPEN

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA

| Razão Social: | INSTITUTO ITAU DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO |
| --- | --- |
| Nº do Projeto: | 1335844346 |
| Título do Projeto: | Mecanismo de atualização de memória para agentes de IA generativa com aprendizado por reforço aplicado a fluxos jurídicos |
| Nome do Bolsista: | Rafael Coelho Ventura |
| Nome do Tutor: | Luis Felipe Chary de Lima |
| Mês de Início do Projeto: | 08/07/2026 (07/08/2026) |
| Mês Final do Projeto: | 07/31/2027 (31/07/2027) |
| Data de início das atividades na empresa: | 07/08/2026 |
| Data de Término das atividades na empresa: | 31/07/2027 |

# Objetivos

Justificativa do trabalho do bolsista dentro do projeto:

O bolsista atuará no desenvolvimento e validação de um mecanismo de atualização de memória para agentes de IA generativa aplicados a fluxos jurídicos, utilizando sinais de desempenho (feedback positivo/negativo, oriundos de critérios da área usuária e/ou revisão humana) para ajustar de forma controlada as instruções, exemplos e contexto operacional armazenados na memória de cada agente. A atuação abrange desde a fundamentação teórica em técnicas de atualização de memória e aprendizado por reforço — com refinamento bibliográfico contínuo ao longo do projeto —, passando pela exploração prática comparativa entre diferentes abordagens de memória e aprendizado em agentes (loop de aprendizado fechado nativo vs. memória transparente com controle programático explícito), pelo design e validação de arquitetura em ambiente local (POCs), até o desenvolvimento, a implantação nos ambientes da plataforma (desenvolvimento, homologação e produção) e a validação em piloto real, com consolidação de uma funcionalidade integrada ao fluxo da plataforma de agentes do INTERESSADO, entregando ao final do ciclo um componente documentado, testado e pronto para expansão a outros agentes do ecossistema do INTERESSADO, incluindo arquiteturas de agentes de longo horizonte ("deep agents").

# Macroatividades

MACROATIVIDADE 1

Fundamentação teórica e exploração prática comparativa de abordagens de memória em agentes de IA

- Sub 1.1: Revisão bibliográfica inicial sobre memória em agentes de IA generativa (memória de curto/longo prazo, episódica x semântica) e técnicas de atualização, com refinamento contínuo ao longo do projeto.

- Sub 1.2: Estudo teórico de arquiteturas de agentes de longo horizonte ("deep agents"), com loop de aprendizado nativo, planejamento explícito e memória persistente entre sessões, mapeando como o aprendizado incremental é descrito na literatura.

- Sub 1.3: Levantamento de técnicas de aprendizado por reforço aplicáveis à atualização de memória (RLHF, RLAIF, bandits contextuais, entre outras).

- Sub 1.4: Mapeamento dos fluxos jurídicos alvo do projeto e identificação dos pontos onde os sinais de desempenho serão coletados.

- Sub 1.5: Definição preliminar dos critérios de "acerto/erro" que servirão de sinal de atualização (revisão humana e/ou área usuária).

- Sub 1.6: Construção de agentes mínimos representando abordagens distintas de memória e aprendizado: (a) loop de aprendizado fechado nativo, com memória em camadas e conversão automática de sessões em regras/skills reutilizáveis; (b) memória transparente, com controle programático explícito do log de execução.

- Sub 1.7: Análise comparativa entre aprendizado implícito e um modelo de sinal de feedback explícito (certo/errado), avaliando prós, contras e riscos para o contexto de fluxos jurídicos.

Entregáveis 1: Relatório de revisão bibliográfica e mapeamento de técnicas + documento de especificação preliminar dos sinais de feedback + relatório comparativo entre as abordagens de memória avaliadas, com as respectivas POCs mínimas.

Data de finalização da Macroatividade 1: 30/10/2026

MACROATIVIDADE 2

Design da arquitetura, POCs e validação local do mecanismo

- Sub 2.1: Refinamento bibliográfico contínuo, com novos levantamentos direcionados a sustentar as decisões de arquitetura, stack tecnológica e design do mecanismo.

- Sub 2.2: Definição da arquitetura do mecanismo com base nos aprendizados da Macroatividade 1 (onde os sinais entram, como regras/exemplos/contexto são armazenados e versionados, e qual stack servirá de base para a implementação).

- Sub 2.3: Construção de um protótipo conceitual (POC) do mecanismo, incorporando os conceitos validados nas etapas anteriores.

- Sub 2.4: Testes locais do POC em ambiente controlado (sandbox), testando e refinando as escolhas de arquitetura e stack frente à implementação prática, com apoio de levantamento bibliográfico adicional quando necessário.

- Sub 2.5: Levantamento dos pontos de integração com a plataforma de agentes do INTERESSADO (contratos de API, requisitos de segurança e observabilidade).

- Sub 2.6: Revisão da arquitetura com o tutor e a área responsável pela plataforma, validando a viabilidade de integração antes do início da implementação.

Entregáveis 2: Documento de arquitetura técnica (com justificativa da stack escolhida, sustentada por levantamento bibliográfico) + protótipo conceitual documentado e testado localmente + mapeamento dos pontos de integração com a plataforma de agentes do INTERESSADO.

Data de finalização da Macroatividade 2: 31/12/2026

MACROATIVIDADE 3

Desenvolvimento e implantação do mecanismo de atualização de memória

- Sub 3.1: Implementação do módulo de captura e armazenamento dos sinais de desempenho.

- Sub 3.2: Implementação do ajuste controlado das instruções/exemplos/contexto armazenados na memória do agente.

- Sub 3.3: Implementação de testes unitários e de integração do mecanismo.

- Sub 3.4: Implementação de salvaguardas (versionamento e rollback) para evitar degradação da memória.

- Sub 3.5: Implantação do mecanismo nos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção da plataforma de agentes do INTERESSADO.

- Sub 3.6: Definição e implementação das métricas de desempenho (taxa de sucesso, estabilidade, latência).

- Sub 3.7: Definição do público beta e desenho do teste A/B para a validação em ambiente real, com base nas métricas definidas (grupos de controle e tratamento, critérios de elegibilidade e tamanho de amostra).

Entregáveis 3: Mecanismo implantado nos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção + métricas de desempenho definidas e implementadas + relatório técnico de implementação + resultados dos testes unitários e de integração + desenho do teste A/B e definição do público beta para o piloto.

Data de finalização da Macroatividade 3: 31/03/2027

MACROATIVIDADE 4

Validação, métricas de desempenho e piloto em ambiente real

- Sub 4.1: Execução do piloto em produção com o público beta e o desenho de teste A/B definidos na Macroatividade 3, monitorando os sinais de feedback.

- Sub 4.2: Coleta e análise dos dados do piloto (evolução da taxa de acerto, redução de retrabalho, comparação entre grupos do teste A/B).

- Sub 4.3: Ajuste e refinamento do mecanismo com base nos resultados observados.

- Sub 4.4: Testes de regressão e validação de estabilidade após ciclos sucessivos de atualização.

Entregáveis 4: Relatório de resultados do piloto com métricas consolidadas + registro dos ajustes realizados.

Data de finalização da Macroatividade 4: 31/05/2027

MACROATIVIDADE 5

Consolidação da funcionalidade, documentação técnica e entrega final

- Sub 5.1: Consolidação do mecanismo como funcionalidade integrada ao fluxo da plataforma de agentes do INTERESSADO.

- Sub 5.2: Elaboração da documentação técnica completa (arquitetura, contratos de integração, guia de uso e extensão).

- Sub 5.3: Elaboração de roteiro para expansão do mecanismo a outros agentes do ecossistema, incluindo arquiteturas de agentes de longo horizonte ("deep agents").

- Sub 5.4: Apresentação final dos resultados ao tutor e à área usuária.

- Sub 5.5: Elaboração do relatório final consolidado do projeto.

Entregáveis 5: Funcionalidade integrada à plataforma de agentes do INTERESSADO + documentação técnica completa + relatório final.

Data de finalização da Macroatividade 5: 31/07/2027

# Resultados Esperados

Ao final do ciclo de bolsa, espera-se entregar uma funcionalidade de atualização de memória integrada ao fluxo da plataforma de agentes do INTERESSADO, validada em piloto real, com métricas consolidadas de taxa de sucesso, estabilidade e latência, além de documentação técnica que permita a expansão do mecanismo para outros agentes do sistema multiagente aplicado a fluxos jurídicos, incluindo arquiteturas de agentes de longo horizonte ("deep agents").

Assinatura do(a) Bolsista: _______________________________________

Assinatura do(a) Tutor(a): _______________________________________